## Slide 1: MENU-PLUS项目
项目启动会议
日立解决方案 Apr, 2021

## Slide 2
项目整体进度计划
2021年05月
第6周
第7周
第8周
第9周
2021年04月
第2周
第3周
第4周
第5周
2021年06月
第9周
第10周
第11周
第12周
2021年07月
第13周
第14周
第15周
第16周
第17周
2021年08月
第18周
第19周
第20周
第21周
第22周
QA
MC数据ETL设计开发
8天宽表数据设计及开发
byStore，basic菜单生成
待售罄基础数据生成
8天宽表数据设计及开发
劳动节
下游适配接口设计及开发
SIT
QA
Notes: 建议数据流程，以数据为中心；

## Slide 3: 项目组织结构
项目管理层
项目实施层
架构师
牟宗存
项目管理委员会
客户方项目经理
Leo
实施方项目经理 +架构
周永程
测试负责人
丁金沙
张千（BA）
贾鑫(开发）
白继成(前端）
洪飞（后备开发）
朱学龙(开发）
（架构：kimi）
（QA：第三方）
（技术支持：姚）
Notes: 建议数据流程，以数据为中心；

## Slide 4: 后续关键跟踪事项
事项 | 负责人 | 期望完成时间
Notes: 建议数据流程，以数据为中心；