## Slide 1: CPOS Counter项目
GRPC请求头路由改造
日立咨询
April, 2020

## Slide 2: 核心需求
客户端的grpc请求头：同一家餐厅的业务服务访问，需保证终端和餐厅端访问同样的总部端站点。
客户端的grpc请求头：grpc请求端口合一。
服务端的grpc拦截？是否需要对接服务平台进行服务链路跟踪？

## Slide 3: 基本修改方案：通用的grpc客户端请求头
在stub上绑定拦截器。工具类：io.grpc.stub.MetadataUtils。参照 https://www.jianshu.com/p/95ed16a55a24
可能存在的问题：长连是否支持？应该可行，也有stub。长连在envoy里不要做转发，也不需要。（餐厅端上报走的是短连）

## Slide 4: 基本修改方案：Envoy配置
可能存在的问题：能否支持多个header组合的匹配？ 比如：仅针对 order的某个服务进行备站路由到主站。则需要判断 order某个服务，还需要判断 是否需要路由主站。
若某服务采用header match，则是否有专门的保底路由？ 分多层 envoy代理好像也能实现吧，但是条件多了之后，是否层次就会多很多，条件组合的场景也会多很多。
结论：可以先通过端口区分到应用粒度，然后再通过header match来进行应用内匹配。
  方案一：多个key，分多层match（开端口或者是否能支持match嵌套）
  方案二：一个key，某些调整整合到一个key中，value拼成一个串。

## Slide 5: 需求一：同一家餐厅下访问同样的总部端站点
需求：
  mpos访问总部端服务的、餐厅端访问总部端服务的、终端通过餐厅端路由访问总部端服务的。
Header里需要放的信息：
  主站标识（域名）
  备站标识（域名）（用途不大）
  原ip、原port、proto中的服务类名？、 proto中的服务方法名？
修改点：
  MPOS、餐厅端服务中，需要进行备站转主站的grpc服务，当前主要应该是 order相关的服务（主要是 订单查询、订单上报、获取取餐码等和redis缓存相关的，因为涉及多站缓存同步及时性问题）。
  走餐厅模式的counter终端上，取餐码服务因为是直接访问总部端的，所以也需要考虑增加该header，在总部端实现指向一站。
  其他诸如配置同步的grpc，虽也使用redis缓存，但当前在版本比较时应已在服务端完善判断待更新版本的处理，所以即使多站缓存未及时同步，只会影响时效性，本身配置同步对时效性要求没有那么高。并且 MPOS上也不会针对该处理走主、备双站。
  总部端envoy，应需要三层判断：判断服务是订单查询、订单上报、获取取餐码（通过header中的 port+类+方法名？或者遵从一致的命名也可以），并且当前站点为备站（通过主站标识判断当前站是否为主站，不是主站则为备站？），则路由到主站（通过主站标识），否则走本站。
  MPOS（站点列表由总部端服务下发）、餐厅服务（站点列表建议通过餐厅apollo配置），从站点列表中根据餐厅编号计算主站的算法需要提供。

## Slide 6: 需求一：同一家餐厅下访问同样的总部端站点 before
腾讯云 总部端
envoy
service
redis
金山云 总部端
envoy
service
餐厅端
总部端
餐厅端
MPOS 终端
Counter 终端
redis
DB

## Slide 7: 需求一：同一家餐厅下访问同样的总部端站点 after
腾讯云 总部端
envoy
service
redis
金山云 总部端
envoy
service
餐厅端
总部端
餐厅端
MPOS 终端
Counter 终端
add header
add header
add header
match header
redis
DB

## Slide 8: 修改方案
修改范围：订单走缓存，所以订单相关服务，括号中的为对应需要修改的client端：
  order center订单餐厅端上报总部端服务（餐厅服务）
  order router订单总部端counter下单服务（移动模式终端、扫码点餐）
  operation + rest order服务，订单查询服务、进单打印查询、进单打印确认、桌位查询服务（移动模式终端）
  operation 取餐码获取服务（移动模式终端、餐厅模式终端）（暂不修改，维持现状）
修改方案：
  获取主备站点域名列表。移动模式终端、餐厅模式终端从总部端下发的域名列表同步（需增加域名列表同步到餐厅端及餐厅终端的动作，若不考虑取餐码，则此步可以省略）。餐厅服务的站点域名统一从餐厅apollo配置中公共ns中获取。
  移动模式终端、餐厅模式终端、餐厅服务，对应上述修改范围中的服务调用时，根据获取的站点列表，用餐厅编号、通用的hash算法计算出主域名。将主域名放入请求头中。 调用使用的ip、端口等逻辑可以维持原有的不调整（采用下面步骤中的餐厅nginx来保证通过主域名访问）。
  为保证餐厅端请求的服务尽可能通过主域名访问总部端，通过餐厅端nginx进行主备站路由，主站不通走备站，主站通时，不路由备站。Nginx的该配置同样考虑跟随 餐厅apollo配置中的主备域名列表配置变动，由 餐厅端monitor服务监控apollo该配置变化，根据餐厅编号、通用的hash算法计算出主域名，更新nginx配置及重启。（难点在于nginx能否实现固定走主域名，主域名不通时再走备用域名）

## Slide 9: 需求二：grpc请求端口合一
需求：
  访问总部端的grpc尽可能端口合一，以便减少总部端DMZ区的端口申请。
Header里需要放的信息：
  原ip
  原port
修改点：
  对应服务的客户端的grpc请求头参数。包括：终端、MPOS、餐厅端服务，所有需要进行端口合并的grpc服务的客户端。
  餐厅端nginx。还能达到链路复用？
  总部端envoy，判断原port，决定路由到后端真实的服务地址上。若不存在header的则正常按请求的地址路由？

## Slide 10: 需求二：grpc请求端口合一 before
服务端
客户端
order
operation
menu
pay
coupon
ENVOY
order
client
operatio
client
menu
client
pay
client
coupon
client
IP PORT 1
IP PORT 2
IP PORT 3
IP PORT 4
IP PORT 5
IP PORT 1
IP PORT 2
IP PORT 3
IP PORT 4
IP PORT 5

## Slide 11: 需求二：grpc请求端口合一 after
服务端
客户端
order
operation
menu
pay
coupon
ENVOY
match header
order
client
operatio
client
menu
client
pay
client
add header
coupon
client
IP PORT

## Slide 12: 需求三：总部端grpc服务拦截 链路跟踪
需求：
Header里需要放的信息：
修改点：

## Slide 13: 额外
Header里额外可选的，信息：
  餐厅编号 storeCode
  品牌编号 brandCode
  终端编号 deviceCode（若为餐厅服务，则可以固定为 STORE）

## Slide 14: 20200514会议结论
grpc请求头端口合一，暂不考虑。
需求一种 “同一家餐厅下访问同样的总部端站点”，暂定先只考虑MPOS的请求头路由，暂不考虑餐厅端的路由。