## Slide 1: CPOS Counter项目
Order优化
日立咨询
Jan, 2020

## Slide 2: 总部端 – 现状
GRPC – order-router
REDIS 集群
MySql
CPOS_ORDER
GRPC – order-center
同步
同步直推一次
异步失败重试
GRPC – oepration
CPOS_CENTER
同步
下单
订单查询
无 限流
无 限流

## Slide 3: 优化要点
订单调度 弃用 redis集群+定时任务方式，改为MQ。
订单查询 使用 redis集群，少量未命中检索db。

## Slide 4
订单同步优化

## Slide 5: 总部端 – 订单同步优化 弃用redis+定时任务，改为MQ
GRPC – order-router
MQ
MySql
CPOS_ORDER
GRPC – order-center
异步
同步直推一次
异步失败重试
Counter下单
无 限流
GRPC – order-center
MQ
MySql
CPOS_ORDER
同步直推一次
异步失败重试
store上报
无 限流
GRPC – order-router
MQ
MySql
CPOS_ORDER
GRPC – order-center
异步!
同步直推一次
异步失败重试
OC下单
无 限流
2000家 PHDI 的 MPOS，
以及扫码点餐和KIOSK
查询缓存/ nosql库
同步
查询缓存/ nosql库
同步
异步

## Slide 6: 总部端 – 订单同步优化
MQ
MQ DEAD 死信
重试
死信

## Slide 7: 1 总部端order功能
持久化
OC下单
推餐厅
分发外部
内部下单
Counter
SWEEP
KIOSK
餐厅订单上报
OC
未来
SWEEP
db
未来
redis
报文量按 4000
报文量按 3000
报文大小按 20K
换站推送

## Slide 8: 2 规划
MQ 实例
Order router
Order Center
Order mqsub save
Order mqsub sync
Order mqsub issue
Order mqpub
CPOS.ORDER.EXCHANGE
CPOS.ORDER.QUEUE.SAVE
Save到db
以及可以有其他save方式，比如到文件
当db慢时，可以通过开关控制
Eureka
CPOS.ORDER.QUEUE.SYNC
CPOS.ORDER.QUEUE.SYNC.ABNORMAL
CPOS.ORDER.QUEUE.ISSUE.OC
CPOS.ORDER.QUEUE.ISSUE.SWEEP
策略
部分可配置化：
1、save是否异步，还是同步？
2、issue分发逻辑
1、长连推餐厅（异步，无结果，需有重试机制）
2、转短连
3、换站推送
4、超时走OC异常下单
1、推OC
2、部分推SWEEP

## Slide 9: Proto中集中实现业务处理service
持久化
OC下单
推餐厅
分发外部
内部下单
Counter
SWEEP
KIOSK
餐厅订单上报
OC
未来
SWEEP
db
未来
redis
有来源，异步，走mq
换站推送
异步，走mq
暂定同步进db
异步，走mq
异步，走mq
异步，走mq
异步，走mq

## Slide 10: ★ 10min 缓存 100W单
MQ 实例
MQ 实例
redis
持久化 订单
订单同步到餐厅
走OC异常下单到餐厅
订单同步给OC
订单同步给扫码点餐
报文进 redis，缓存10分钟
不主动清理
msgId进MQ
全报文进MQ
数据格式：业务来源、msgId、messgeInfo、预留扩展 map？
数据格式：业务来源、msgId、预留扩展 map？
Order mqsub save
Order mqsub sync
mqsub issue
Order router
Order store
尽可能保证最终持久化成功
每次进缓存开始提供最多10分钟的处理时间。每个mq可以由自己的超时处理限制。
超时未处理成功的，主动放入死信，由死信记入文件？
若需要补偿，则从文件获取msgId、routingkey等信息，然后从db中获取messgeInfo，构造进缓存，病重新入队列进行处理
也可以设置超时未处理成功放入死信，由死信记入文件。
若需要补偿，则从文件获取，直接入库，或重新放入mq
10K 一单
100W = 10G
10K 一单
100W = 10G
100B 一单
100W = 100M
4个 = 400M

## Slide 11: 持久化
MQ 实例
持久化 订单
死信
Order mqsub save
失败时，客户端重试。
Listener.retry 次数
写文件

## Slide 12: 数据同步
MQ 实例
订单同步到餐厅
走OC异常下单到餐厅
订单同步给OC
订单同步给扫码点餐
延迟队列
Order mqsub sync
mqsub issue
TTL 5秒
死信
超过重试次数
写文件
延迟队列
延迟队列
延迟队列

## Slide 13: 公共逻辑
死信写入、以及补偿，可以考虑 公共方法。放到 proto module中，可以被其他引用。

## Slide 14: 3 策略 入参
来源
OC下单
内部下单口
餐厅上报
消息数据
msgType
brandCode
storeCode
。。。

## Slide 15: 额外要考虑的店
如果mq无法使用时的处理开关，比如：数据全同步处理？
需要保留直推。当直推和 消息消费时的并发。
服务幂等。去重算成功，或者全恢复再重新进行（删除+插入）。
Mq的重试。
死信。以及对应的 单独rest服务，可以手工调用。
暂不考虑 往mq放入消息失败时场景。
日志，查询msg丢失等方式。

## Slide 16: 4 订单字段长度预估

## Slide 17: 5 订单压缩 性能

## Slide 18
订单查询优化

## Slide 19: 总部端 – 订单查询优化 redis缓存
GRPC – oepration
同步
订单查询
无 限流
REDIS 集群
订单更新
订单归档
GRPC – order router
storeCode
businessDay
Key =
+
GRPC –oepration
同步
同步
无 限流
无 限流
营业日切换
MySql
CPOS_ORDER
Redis key 未命中
其他保底刷新方式？
Nosql 数据库 mongo
ES
1、集群 承载 数据大小。 第一层 store + 营业日。然后在内存中检索。 相关的查询条件需要看下总大小，计算 3000W 单的 单量。
2、缓存同步。 暂定走当前方式同步。
3、如果用 redis 也有线程数考虑。
4、切营业日错误的，需要考虑下。
5、取单锁的问题
1日数据

## Slide 20: 总部端 – 订单存储 冷热分离 分表
归档
MySql
CPOS_ORDER
MySql
CPOS_ORDER_HIS
1~2日订单数据
量级 ：6000W
HBASE ？
ES ？

## Slide 21: 开发工作项
系统 | 事项