## Slide 1: PreOrder项目组
环境和版本发布流程
日立咨询
May, 2020

## Slide 2: Preorder现存环境介绍
环境名称：生产环境
主要作用：正常情况下流量都在此环境
发布负责人：IT运维
Ks/kspub
环境名称：灾备环境
主要作用：生产环境压力较大情况下分流使用
发布负责人：IT运维
qc
环境名称：灰灾环境
主要作用：发布生产前先发布到此环境进行灰度测试及分流生产环境
发布负责人：IT运维
qcpil
环境名称：用户测试环境，
主要作用：当前QA、业务、开发都在使用此环境
发布负责人： QA运维
QA/QA2
环境名称：开发环境
主要作用：开发、联调、测试使用
发布负责人：PreOrder开发人员
DEV
应用环境
生产环境，当前没有权限，查询需要联系客户
online
测试环境，除产品和优惠外等关键信息外都可以操作
UAT
数据库环境
环境名称：业务验证环境
主要作用：业务及运营人员验收及测试使用。
发布负责人：PreOrder开发人员
UAT
Notes: 建议数据流程，以数据为中心；

## Slide 3: CMS现存环境介绍
环境名称：生产环境
主要作用：config人员配置菜单优惠等信息
发布负责人：IT运维
KS
环境名称：用户测试环境，
主要作用：当前QA、业务、开发都在使用此环境
发布负责人： QA运维
QA
应用环境
生产环境，当前没有权限，查询需要联系客户
online
测试环境，除产品和优惠外等关键信息外都可以操作
UAT
数据库环境
Notes: 建议数据流程，以数据为中心；

## Slide 4: 运营管理平台现存环境介绍
环境名称：生产环境（准备中）
主要作用：餐厅管理、菜单工具、活动配置等。
发布负责人：IT运维
qcpil
环境名称：用户测试环境，
主要作用：当前QA、开发都在使用此环境
发布负责人： QA运维
QA
应用环境
正在准备中
online
测试环境，有全部操作权限
UAT
数据库环境
环境名称：用户测试环境，
主要作用：业务在使用此环境
发布负责人： QA运维
UAT
Notes: 建议数据流程，以数据为中心；

## Slide 5: 代码分支管理（前端）
大连GIT
客户SVN
Master
V1.0
Develop
Branch
Trunk
13号版本
Dev测试通过
QA测试通过
V2.0
发布生产
Hotfix
V2.1
BUG修复
通知合并master
QA测试通过
发布生产
通知合并master
合入trunk
Dev测试通过

## Slide 6: 代码分支管理（后端）
客户SVN
Branch
Trunk
Dev测试通过
QA测试通过
v1.0
Develop
v2.0
发布生产
Hotfix
※
v2.1
BUG修复
合入trunk
QA测试通过
发布生产

## Slide 7: 代码管理人员检查
Check Point
1、代码发布QA后进行代码review
2、review之后代码封板再提交代码需要进行申请。
3、发灰度之前在进行一次上线前的代码检查。
4、主干代码完整性检查，确保hotfix代码不会遗漏
前端负责人：邹洋（主）、谷丰（备）
后端负责人：张明超（主）、赵岳（备）

## Slide 8: 代码编译与测试环境发布
Jenkins
DEV环境
QA环境
UAT环境
使用分支：Branch/Trunk2
使用分支：Trunk2/Hotfix
使用分支：Trunk2/Hotfix
Jenkins根据不同的版本号及环境参数会build出不同环境的Jar包、DEV与UAT可直接发布，QA需要申请运维来操作。

## Slide 9: 正常发布流程
灰度环境
运维会将QA环境测试好的jar包直发灰度环境
灰度环境拍一周后发布生产环境。
UAT环境
灾备环境
生产环境运行一周后没问题会拉平灰备
版本结束
生产环境
灰度没问题后同时发UAT环境
整个迭代版本结束。
版本发布jira创建
内部测试通过后，创建发布jira。
DEV环境
开发结束后提交branch分支，自行编译及发布DEV环境并通知测试组内部测试
QA环境
发布成功后测试组验收是否正确发布后，通过QA人员测试,测试通过后备注jira提交运维发灰度环境
测试通过后的代码合并trunk2分支并更新Jira版本号提交Jira至QA运维发布。
灰度环境开始第二轮验收测试。

## Slide 10: 紧急发布流程
Hotfix分支拉取
Eureka中确认版本号拉取对应hotfix分支，进行代码修复。
代码修复好之后申请发布QA环境，并通知QA人员测试
灰度环境发布
灾备环境
生产环境运行一周后没问题会拉平灰备
版本结束
QA环境发布
QA测试完成后需要测试人员备注通过，并提交运维发布灰度。
整个紧急发布程结束。
创建临时发布jira
创建临时发布jira，注明发布的工程并提交QA
生产环境发布
灰度环境测试通过后，后逐步引流。
善后
Hotfix代码Merge回主干，并在下次迭代中追加相关测试防止遗漏。

## Slide 11: 各个环境发布负责人
DEV环境
QA环境
灰灾环境
生产环境
各个需求负责人。
张明超负责申请及管理发布内容。由QA运维实际操作。
白玉新负责上线前的总体检查及申请。由IT运维实际操作。
IT运维
灰备环境
IT运维
UAT环境
孙翔负责同步最新版本到UAT环境

## Slide 12: 测试流程说明
需求理解
测试场景评审及修改
DEV发布需求进行验证
测试场景设计
缺陷验证及影响范围回归
发布QA后确认功能正常
上线前的核心功能回归
发灰度后的核心功能回归

## Slide 13: 各环境地址
环境 | 地址
UAT | https://uorder.kfc.com.cn
QA | https://qaorder.kfc.com.cn
DEV | https://devorder.kfc.com.cn
qcpil | https://porder.kfc.com.cn
Ks/pub/qc | https://order.kfc.com
Notes: 建议数据流程，以数据为中心；